**Onderdelen**

|  |  |
| --- | --- |
| Onderdeel | Datum Klaar |
| Assignment report | **07-5-2018** |
| Mogelijke oplossing voor realisatie | **08-05-2018** |
| Technische analyse | **11-5-2018** |
| Presentatie opdrachtgever concepten | **09-05-2018** |
| Notulen | **11-5-2018** |
| Plan van aanpak | **14-5-2018** |
| Functioneel ontwerp | **15-5-2018** |
| Technisch ontwerp | **28-5-2018** |
| Prototype versie 1: |  |
| -UI Buttons maken | **18-5-2018** |
| -build maken | **22-5-2018** |
| Testen prototype op doelgroep | **24-5-2018** |
| Optimalisatie voorstel op basis van testresultaten | **25-5-2018** |
| Presenteren optimalisatie voorstel | **25-5-2018** |
| Prototype versie 2: |  |
| -UI Buttons vervangen | **25-5-2018** |
| -Build maken | **26-5-2018** |
| Geoptimaliseerd prototype presenteren aan opdrachtgever | **30-5-2018** |
| Evaluatie | **27-5-2018** |
| Zelfreflectie | **28-5-2018** |
| Voortgangsrapportage | **29-5-2018** |
| Bestanden op GitHub zetten | **29-5-2018** |